学院学生综合服务与党团管理平台

结构化需求文档（整合版 V1.0）

| 文档用途 | 用于项目组内部统一需求口径，并支撑后续概要设计、数据库设计、接口设计与任务拆分。 |
| --- | --- |
| 整理依据 | 《产品需求文档：学院学生综合服务与党团管理平台》与《学院服务平台需求分析纪要-2026-3-23》。 |
| 适用对象 | 项目组成员、指导老师、需求分析与设计负责人。 |
| 统一结论 | 本版口径共整理出 10 个一级功能模块、8 类服务要求，并给出优先级与边界说明。 |

统一口径说明：两份原始材料在产品形态、并发描述与模块优先级上存在少量差异。本文档采用“面向落地”的统一表达：将平台形态表述为“兼顾手机端与电脑端”，将并发理解为“覆盖人数约 1000—1200 人、日常同时在线人数较低”，并将功能按 P0 / P1 / P2 划分。

| 10 个 一级功能模块 覆盖认证、问答、党团流程、精准推送、审批、画像、荣誉、学业预警、数据处理与后台支撑。 | 8 类 服务要求 覆盖终端、部署环境、数据、安全、审批、消息、性能容量与可维护性。 | 3 级 优先级层次 P0 为必须优先上线能力，P1 为重要增强，P2 为后续扩展与创新模块。 |
| --- | --- | --- |

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

当前学院学生事务办理（如党团流程、证明开具、政策咨询、就业通知和日常信息传递）主要依赖老师人工处理与微信群转发，存在重复劳动多、流程不透明、信息触达不精准、学生查询效率低等问题。建设统一平台的目的，是把这些事务从“分散、口口相传”的方式转为“标准、可追踪、可复用”的数字化服务。

## 1.2 建设目标

学生事务办理电子化，减少线下反复沟通与重复劳动。

政策咨询智能化，降低学生对高频事务的理解门槛。

信息推送精准化，提升通知触达效率与相关性。

党团事务流程可视化，使学生明确当前阶段与下一步动作。

学生信息管理规范化，为后续统计、服务与扩展提供基础。

## 1.3 目标用户

系统主要面向学院内部用户，覆盖约 1000—1200 名本科生及研究生，同时服务于学院领导、辅导员、班主任、班团骨干等管理角色。平台当前只面向本学院场景，不直接对接校级“微人大”或教务系统接口。

# 2. 系统定位与建设范围

## 2.1 系统定位

本系统是一个面向学院场景的综合服务平台，重点覆盖学生政策咨询、党团事务管理、通知聚合与推送、电子审批、学生画像、荣誉展示和学业分析等能力。系统既要满足学生端的高频轻量使用，也要支持管理端的审批、统计、维护与批量处理。

## 2.2 系统边界

当前不直接对接校级“微人大”或正式教务接口。

外部数据主要通过 Excel、Word、PDF 等文档导入导出。

短信通知由于涉及第三方费用，可先保留接口或做模拟记录。

学业分析与预警属于创新性增强模块，可后置建设。

# 3. 用户角色与权限要求

## 3.1 角色划分

| 角色等级 | 对应人群 | 核心职责 | 权限说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 学院领导 | 关注平台运行情况与统计结果 | 最高查看权限，不参与日常数据维护 |
| 二级 | 管理老师 | 负责数据上传、业务维护与审批 | 拥有主要管理与审批权限 |
| 三级 | 班团骨干 | 协助对接学生与学院事务 | 拥有部分管理权限，不宜接触敏感信息 |
| 四级 | 普通学生 | 查看个人信息、办理事务与接收通知 | 仅访问本人相关信息，不具备审批与导出权限 |

## 3.2 权限控制规则

学生仅能访问与本人直接相关的数据、状态与办理结果。

审批权限仅开放给合规角色，助教原则上不具备审批权。

敏感信息仅限管理员可见，并应进行更细粒度控制。

所有管理行为应记录操作日志，便于责任追溯与问题排查。

# 4. 总体功能架构与优先级

## 4.1 一级功能模块总览

| 编号 | 一级功能模块 | 优先级 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 用户认证与权限管理 | P0 | 保障用户身份识别、角色分配和访问控制。 |
| 02 | 智能问答与政策知识库 | P0 | 降低高频咨询成本，统一政策口径。 |
| 03 | 党团事务流程管理 | P0 | 固化入党入团流程，支持阶段追踪与提醒。 |
| 04 | 信息集成与精准推送 | P1 | 提高通知到达率与相关性。 |
| 05 | 电子证明生成与审批流程 | P1 | 将证明、请假、盖章等事项数字化。 |
| 06 | 学生画像与信息管理 | P1 | 沉淀学生基础与成长数据。 |

### 4.1 一级功能模块总览（续）

| 编号 | 一级功能模块（续） | 优先级 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 | 奖励荣誉展示 | P1 | 强化典型示范与学院展示。 |
| 08 | 学业分析与预警 | P2 | 作为创新性模块辅助培养方案比对。 |
| 09 | 数据导入导出与文档处理 | P0 | 解决无法直连校级系统的现实约束。 |
| 10 | 审计日志与后台管理支撑 | P0 | 保障系统可追溯、可维护、可迭代。 |

## 4.2 优先级解释

P0：必须优先上线的核心能力，直接影响平台是否可用。

P1：重要增强能力，建议在第一阶段后半段或第二阶段建设。

P2：创新性或依赖较高的数据模块，可在基础能力稳定后迭代。

# 5. 功能需求详述

## 5.1 用户认证与权限管理

该模块是全系统的基础支撑能力，负责完成用户识别、角色授权和访问控制。系统应支持基于微信实名或统一账号方式登录，并在登录后自动关联学生基础信息，如学号、姓名、专业、班级等。不同角色只能访问各自授权范围内的数据和功能，助教默认不开放审批权限，所有管理行为都应形成可追溯日志。

支持学生端与管理端登录。

支持角色分配与权限隔离。

支持学生仅查看本人信息。

支持管理员操作留痕与溯源。

服务要求：权限模型需稳定、可扩展，并支持后续新增角色或细分权限点。

## 5.2 智能问答与政策知识库（P0）

该模块用于解决入党流程、奖助学金资格、休学复学、宿舍调整、查档调档、节假日安排等重复性咨询问题。平台应允许老师上传政策文件，形成可检索的知识库，并支持通过关键词搜索或 AI 匹配提供即时答复。回答应优先基于标准答案、制度摘要或官方链接，尽量避免自由生成造成的“幻觉”。

支持老师手动上传政策文档，建议单文件大小不超过 30MB。

支持关键词检索与智能匹配。

支持常用表格、证明、请假条、预算表、简报模板下载。

敏感问题应优先返回官方入口或链接，而非直接展开。

服务要求：知识库内容要支持管理员维护、更新、上下架，回答结果应尽量可追溯到原文依据。

## 5.3 党团事务流程管理（P0）

该模块用于将入党、入团等固定流程标准化、时间线化和可视化，使学生清楚自己当前所处阶段、已完成事项及下一步动作。系统应能够配置稳定的标准时间线，并针对关键节点自动提醒。

展示入党申请人、积极分子、发展对象、预备党员、正式党员等阶段。

支持学生查看个人当前阶段与已完成动作。

支持根据时间节点自动提醒，如思想汇报提交时点。

可选支持党建知识理论自测。

服务要求：流程应支持长期维护与配置化管理，阶段状态既对学生可见，也便于老师修改与核验。

## 5.4 信息集成与精准推送

该模块用于集中管理学院通知、就业信息、实习信息以及后勤、保卫等部门信息，并面向不同学生群体做差异化投放。系统应支持对信息进行标签化管理，并结合年级、专业、毕业状态等画像维度进行精准推送。

支持管理员录入或整理导入通知。

支持标签设置，如就业、实习、计算机类等。

支持按年级、专业、是否毕业生等维度定向发送。

支持站内消息、邮件、微信提醒，多渠道记录发送情况。

服务要求：应能批量筛选目标群体，保存推送记录，并尽量避免无差别群发。

## 5.5 电子证明生成与审批流程

该模块将学院内部常见的证明开具、请假申请、盖章申请等事项数字化。系统应根据学生基础数据库和标准模板自动生成文档内容，提供 PDF 预览，并让老师在线完成通过、驳回或重批。

支持证明模板统一管理。

支持自动填充姓名、学号、身份证号、入党时间等信息。

支持 PDF 预览与归档。

支持审批通过、驳回以及一定期限内撤回或重批。

服务要求：审批链路必须留痕，学生应能查询状态，撤回/重批规则建议限定在 1—2 天内。

## 5.6 学生画像与信息管理

该模块用于沉淀学生基础与成长数据，为精准推送、荣誉展示和后续分析提供基础。系统需支持维护学号、专业、年级、班级、科研竞赛、社会实践等维度，并区分公开字段与敏感字段。

支持基础信息与成长信息维护。

支持按班级、专业、年级筛选。

支持批量导入导出。

支持数据字段后续扩展。

服务要求：应明确公开信息与受限信息边界，避免班团骨干误接触敏感数据。

## 5.7 奖励荣誉展示

该模块用于展示学院优秀个人或集体的荣誉成果，如国奖、校优等，发挥榜样带动作用。系统应支持管理员维护展示内容，学生端可浏览查看。

支持配置展示栏目。

支持维护荣誉名称、获得者、时间和说明。

支持按年度或类别浏览。

服务要求：展示内容需经过审核，展示范围与字段由管理员控制。

## 5.8 学业分析与预警（P2）

该模块作为创新性亮点，用于帮助学生理解培养方案完成情况。系统可录入各专业、各年级培养方案，允许学生上传成绩单并解析 PDF，进而高亮尚未满足的学分模块，并给出课程类型上的建议。

支持培养方案录入与版本区分。

支持学生成绩单上传。

支持 PDF 解析与学分比对。

支持课程类型推荐，但不涉及真实选课人数与教务规则。

服务要求：分析结果仅作辅助提醒，不替代正式教务认定；模块建议在基础能力稳定后上线。

## 5.9 数据导入导出与文档处理

考虑到当前无法直接打通校级系统，本模块负责解决平台的数据流入与流出问题。系统需支持 Excel、Word、PDF 的导入导出，便于学生数据、通知、流程数据和审批材料的批量处理。

支持 Excel/Word/PDF 文档导入。

支持批量导入学生信息、通知、流程数据。

支持数据导出用于统计、归档和线下处理。

支持生成 PDF 证明与审批留档。

服务要求：后台应有清晰的导入模板与错误提示，避免批量处理时难以定位问题。

## 5.10 审计日志与后台管理支撑

该模块用于保障整个平台可管理、可追溯、可维护。后台应支持对流程配置、模板、通知、政策文档、展示栏目等进行管理，同时记录关键操作日志，为后续问题排查和责任追踪提供依据。

支持内容管理、模板管理、流程配置管理。

支持管理员操作日志记录。

支持后台统计分析。

支持模块化扩展与版本迭代。

服务要求：后台结构应稳定、清晰，避免后期因补丁式开发导致维护困难。

# 6. 服务要求汇总

| 服务类别 | 重点要求 | 落实建议 |
| --- | --- | --- |
| 终端服务 | 兼顾手机端高频操作与电脑端复杂审批、统计和批量处理。 | 前端设计需考虑双端适配。 |
| 部署与技术环境 | 数据库采用 Kingbase；服务器需与学校或相关方协同部署。 | 保留“网页/小程序”技术实现决策空间。 |
| 数据服务 | 不直连微人大；主要依赖文档导入导出与人工维护。 | 优先设计标准模板与后台导入能力。 |
| 安全服务 | 身份证号、生源地、户籍地、导师信息等严格保护。 | 采用字段级权限控制与加密存储。 |
| 审批服务 | 审批需可留痕、可撤回、可重批，并支持状态查询。 | 明确审批时限和角色规则。 |
| 消息服务 | 优先支持邮件与微信提醒，短信可模拟。 | 保留消息记录与推送对象清单。 |
| 性能与容量 | 覆盖人数约 1000—1200 人，但日常同时在线峰值较低。 | 按学院内部场景设计，关注稳定性而非极限高并发。 |
| 可维护性 | 采用模块化开发，避免补丁式演进。 | 分层设计、稳定接口、清晰配置项。 |

# 7. 非功能需求

安全性：关键隐私数据需加密存储，严格区分公开信息与敏感信息，并保证操作可审计。

可靠性：依托底层数据库保证数据一致性，避免流程、审批和通知数据丢失。

可维护性：采用模块化设计与清晰代码结构，便于后续新增出国申请、评奖评优等功能。

易用性：学生端应简洁清晰，管理端应便于筛选、审批、统计与批量处理。

# 8. 交付物要求

软件产品：可部署的学生端与后台管理端。

技术文档：源代码、数据库设计说明书、API 接口文档。

用户手册：学生端操作说明与管理员端操作说明。

演示材料：用于答辩和评审的 PPT 与系统演示方案。

# 9. 最终结论

综合两份原始材料后，本项目可形成明确的统一需求口径：平台应围绕“学生服务、党团管理、信息推送与数字化审批”四条主线展开，整体共整理为 10 个一级功能模块与 8 类服务要求。其中，智能问答与政策知识库、党团事务流程管理、认证权限、数据导入导出以及后台支撑能力属于必须优先落实的基础能力；学生画像、荣誉展示、电子审批与精准推送属于重要增强模块；学业分析与预警则适合作为后续亮点功能分阶段建设。

| 10 个 一级功能模块 | 8 类 服务要求 | P0 / P1 / P2 优先级体系 |
| --- | --- | --- |
| 1000—1200 人 覆盖用户规模 | 双端使用 手机端 + 管理端 | 分阶段建设 先核心后增强 |